| Område | Tiltak | Merknad | Ansvar og framdrift |
| --- | --- | --- | --- |
| Organisasjonsutvikling | Prosess for tjenesteorientering | Kontinuerlig prosess med delmål Delmål 1: Studentregistrering ePhorte/FS | Arkivledelsen Frist delmål 1: 1.4.2013 |
| Arkivplan | Utarbeide versjon 1 | Dynamisk dokument | Prosjektleder Karin Bjørnebo Løvli Frist versjon 1: 1.4.2013 |
| Nytt sak/arkivsystem | Prosesser spesielt knyttet til nytt system (jf arkivplan), eks. opplæringspakker | Felles utrulling i uh-sektoren | Arkivledelsen Høst/2013/vår 204 |
| Utvalgsmodul | Pilotoppstart |  | Maria Hellum Vår 2013 |
| Saksflytmodul | Implementering | Spesielt for elektronisk godkjenning i flere ledd | Kari Franck Dahl Vår 2013 |
| Depot/fjernarkiv | Registrering og bortsetting av mottatt materiale i forbindelse med flytting vår 2012 |  | Per Christian Dahl 1.1.2014 |
| Depot/fjernarkiv | Oversikt over gjenværende papirarkiv – begge studiesteder Vurdering av videre tiltak |  | Per Christian Dahl 31.12.2014 |
| Depot/fjernarkiv | Styresaker – registrering og bortsetting før 1.5.2006 Innskanning etter 1.5.2006 |  | Per Christian Dahl/Marit Heggen Christiansen 1.1.2014 |
| Arkivnøkkel –bevaring-kassasjon | Felles prosjekt uh-sektoren |  | HiOA-representasjon: Arkivledelsen 31.1.2014 |
| Deponering Arkivverket | Uttrekk av elektroniske baser HiAk-HiO-HiOA | Materiale før 1.1.2012 | Arkivledelsen 31.12.2014 |
| Internettsider arkiv | Etablere egen hjemmeside |  | Arkivledelsen 1.1.2014 |